**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019 г. № 484

с. Михайловское

О внесении изменений в муниципальную

программу «Устойчивое развитие

поселений Михайловского района

Алтайского края» на 2013-2020 годы

В связи изменением плановых показателей финансирования мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением № 635 от 24.10.2012 г.(с изменениями от 16.12.2014 г. № 757, от 23.12.2015 г. № 605, от 30.12.2016 № 476, от 08.06.2018 г. № 314, от 27.03.2019 г. № 146),

с целью актуализации данных программы,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Михайловского района № 635 от 24.10.2012 года (с учетом изменений от 16.12.2014 г. № 757, от 23.12.2015 г. № 605, от 30.12.2016 № 476, от 08.06.2018 г. № 314, от 27.03.2019 г. № 146), изложив в новой редакции следующие разделы программы:

- «Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2013-2020 годы;

- «Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации»;

- «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»;

- «Сведения об индикаторах муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района» на 2013-2020 годы и их значениях»;

- «Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района» на 2013 - 2020 годы»,

- «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района» на 2013 - 2020 годы».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Главного управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Антонову О.А.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Михайловского района (www.михайловский-район.рф).

Глава района Е.А. Юрьев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации Михайловского района

от 28.10.2019 № 484

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2013-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Михайловского района |
| Соисполнители программы | Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, Комитет по образованию и молодежной политике, Управление по социальной политике, сель(пос)советы |
| Участники программы | Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, Комитет по образованию и делам молодежи, Управление по социальной политике, МАУ «Михайловский информационный центр», сель(пос)советы, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию), граждане, проживающие в сельской местности и их общественные объединения (по согласованию) |
| Цель программы | Создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития экономики Михайловского района, повышения (комфортных условий жизнедеятельности сельских граждан, активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |
| Задачи программы | развитие несельскохозяйственных видов деятельности, повышение экономической активности населения, расширение источников его доходов;  удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги;  поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. |
| Индикаторы и показатели программы | уровень официально зарегистрированной безработицы в сельской местности;  количество грантов, предоставленных на развитие предпринимательской деятельности;  ввод жилья в сельской местности;  количество сельских семей, улучшивших жилищные условия (в том числе молодых семей и молодых специалистов);  количество грантов, предоставленных на поддержку инициатив местных сообществ;  ввод в действие мест в общеобразовательных учреждениях;  ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;  ввод в действие водопроводов;  ввод в действие канализационных сетей;  ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющих общественно значимые объекты. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2020 годы  I этап: 2013 год;  II этап: 2014-2017 годы  III этап: 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования за счет всех источников-619689 тыс.руб. в т.ч. по годам:  2013год-32286тыс.руб.;  2014 год-50069тыс.руб.;  2015год-23882 тыс.руб.;  2016 год-5847тыс.руб.;  2017 год-30815 тыс.руб.;  2018год-20513ыс.руб.;  2019год-43540тыс.руб.;  2020год-416267тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - сокращение уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской местности до 2,8%;  - реализация 14 проектов, получивших грантовую поддержку на развитие сельского предпринимательства;  - улучшение жилищных условий 33 сельских семей, из них 21 молодые специалисты и молодые семьи;  - ввод (приобретение) 2383 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, из них 1426 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;  - предоставление 9 грантов, направленных на поддержку инициатив местных сообществ;  - ввод в действие 2 объектов в сфере образования (школы на 360 мест и дополнительного корпуса МСШ № 1 на 300 мест),  - ввод после реконструкции 1 спортивного объекта;  - ввод в действие 5,3 км водопроводных сетей;  - ввод в действие 2,6 км автомобильных дорог с твердым покрытием;  - создание 975 новых рабочих мест на селе. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации Михайловского района

от 28.10.2019 № 484

**3. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации**

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 16.11.2013 № 602 «Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы», постановлением Администрации Алтайского края от 27.10.2014 № 497 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 02.08.2011 № 420», постановлением администрации Михайловского района Алтайского края от 17.02.2014 г. № 87 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики (содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе, повышение комфортных условий жизнедеятельности сельских граждан, активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни).

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:

развитие несельскохозяйственных видов деятельности, повышение экономической активности населения, расширение источников его доходов;

удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап (2013 год) предусматривает мероприятия, направленные на решение существующих проблем обустройства поселений и социальной жизни сельских граждан посредством выполнения, программ, действующих на территории района, а так же иных бюджетных (ведомственных) программ. С целью реализации первого этапа настоящей программы, в 2012 году принята муниципальная программа устойчивого развития сельских территорий, сформированная на основе оценки существующего потенциала и перспектив развития района. Предусмотрена грантовая и иная поддержка коммерческих и некоммерческих проектов за счет средств краевого и местного бюджета.

Второй этап (2014 – 2017 годы) предусматривает работу по преодолению существующих территориальных различий в уровне и качестве жизни сельского населения на основе дифференцированной бюджетной поддержки муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий.

Третий этап реализации муниципальной программы (2018 – 2020 годы) предусматривает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- сокращение уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской местности до 2,8%;

- реализация 14 проектов, получивших грантовую поддержку на развитие сельского предпринимательства;

- улучшение жилищных условий 33 семей граждан, проживающих в сельской местности, из них 21 молодые специалисты и молодые семьи;

- ввод (приобретение) 2383 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, из них 1426 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

- предоставление 9 грантов, направленных на поддержку инициатив местных сообществ;

- ввод в действие дополнительного корпуса в образовательном учреждении,

- ввод в действие 1 общеобразовательного учреждения;

- ввод после реконструкции 1 спортивного объекта;

- ввод в действие 5,3 км водопроводных сетей;

- ввод в действие 2,6 км автомобильных дорог с твердым покрытием;

- создание 975 новых рабочих мест на селе.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации Михайловского района

от 28.10.2019 № 484

**5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о крае­вом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о фе­деральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

местных бюджетов – в соответствии с решениями районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования на соот­ветствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами. Покрытие из краевого бюджета необходимых затрат на реализацию муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассиг­нований на очередной финансовый год.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составляет 623219 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 77881 тыс. рублей (12,5%);

за счет средств краевого бюджета – 415984 тыс. рублей (66,7%);

за счет средств местных бюджетов – 98519 тыс. рублей (15,8%);

за счет внебюджетных источников – 30835 тыс. рублей (5%).

Из общего объема средств, предусмотренных муниципальной про­граммой, в плановом 2020 году планируется освоить 416267 тыс. рублей (73,6%), из которых:

средства федерального бюджета составляют 1386 тыс. рублей

(0,3% от общего объема планируемого периода);

средства краевого бюджета – 330987тыс. рублей (79,5%);

средства местных бюджетов – 81950 тыс. рублей (19,7%);

средства из внебюджетных источников –1944 тыс. рублей (1,9%).

Финансовые ресурсы направляются:

на капитальные вложения – в объеме 620805 тыс. рублей, что состав­ляет 99,6% от общих затрат по муниципальной программе;

на прочие расходы – 2414 тыс. рублей (0,4%) от общих затрат по муниципальной программе).

Распределение субсидий между муниципальными бюджетами произво­дится ежегодно с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен­ных в федеральном и краевом бюджетах на реализацию программных меро­приятий в очередном финансовом году.

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в приложении 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

Михайловского района

от 28.10.2019 № 484

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района»

на 2013-2020 годы и их значениях

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постанов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам реализации государственной программы | | | | | |  |  |
| п/п |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень официально за­регистрированной  в се­льской местности безра­ботицы | процентов | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| 2 | Количество грантов, предоставленных на развитие предпринимательской деятельности | единиц | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем приобретения (строительства) жилья для граж­дан, проживающих в сельской мест­ности, мо­лодых семей и молодых специали­стов (всего) | кв. м | 590 | 526 | 96 | 59 | 72 | 90 | 682 | 226 |
| 3.1 | Объем приобретения (строительства) жилья для граждан, прожива­ющих в сельской местности | кв.м | 235 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 172 |
| 3.2 | Объем приобретения (строительства) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 355 | 270 | 96 | 59 | 72 | 90 | 430 | 54 |
| 4 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов (всего) | единиц | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 4.1 | Количество сельских семей по категории «Граждане» | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 4.2 | Количество сельских семей по категории «Молодая семья и молодой специалист» | единиц | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам реализации государственной программы  Значение по годам реализации государственной программы | | | | | | | |  |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Количество грантов, предоставляемых на поддержку инициатив местных сообществ | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 6 | Количество введенных в действие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | мест в образовательных  учреждениях | мест |  |  |  |  |  |  |  | 660 |
| 6.2 | спортив­ных объектов | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Протяженность введен­ных в действие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | водопрово­дных сетей | км | 0,440 | 2,769 | 2,091 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 2,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество вновь со­зданных рабочих мест | мест | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

Михайловского района

от 28.10.2019 № 484

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района»

на 2013 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок  реали­  зации | Участник  программы |  | | | **Сумма расходов, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования | | | |
| 2013 г. (факт) | | 2014 г.  (факт) | | | 2015 г. (оценка) | 2016 г (план) | | 2017 г. (план) | 2018 г. (план) | | 2019 г. (план) | | 2020 г. (план) | | | всего |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | |
| I | Цель - создание бла­гоприятных соци­ально-экономичес­ких условий для комплексного и устойчивого разви­тия сельской эконо­мики (содействие созданию высоко­технологичных ра­бочих мест на селе, повышение комфор­табельности жизне­деятельности сель­ских граждан, акти­визация участия граждан в реализа­ции общественно значимых проектов в сельской мест­ности, формирование позитив­ного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни) | 2013­2020 гг. | Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, Комитет по образованию и делам молодежи, Управление по социальной политике, МАУ «Михайловский информационный центр», сель(пос)советы, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию), граждане, проживающие в сельской местности и их общественные объединения (по согласованию) | **32286** | | **50069** | | | **23882** | **5847** | | **30815** | **20513** | | **43540** | | **416267** | | | **623219** | всего по программе | | |
| **13311** | | **30653** | | | **12751** | **1578** | | **1230** | **6585** | | **18889** | | **330987** | | | **415984** | краевой бюджет | | |
| **10212** | | **5825** | | | **5255** | **725** | | **28730** | **10225** | | **15523** | | **1386** | | | **77881** | федераль­ный бюд­жет | | |
| **3767** | | **3061** | | | **3447** | **2800** | | **120** | **1599** | | **1775** | | **81950** | | | **98519** | местный бюджет | | |
| **4996** | | **10530** | | | **2429** | **744** | | **735** | **2104** | | **7353** | | **1944** | | | **30835** | внебюджет­ные источ­ники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 |
| **2** | **Задача 1.** Диверси-  фикация сельской  экономики, разви-  тие несельскохозяй-  ственных видов де-  ятельности, повы-  шение экономиче-  ской активности  населения и расши-рение источников  его доходов | **2013-2015 гг.** | Администрация Михайловского района, индивидуальные предприниматели, юридические лица, сельское население | **1560** | **4037** | | | **2129** | | **0** | **0** | |  |  | |  | | | **7726** | | всего по разделу |
| **954** | **2859** | | | **1500** | |  |  | |  |  | |  | | | **5313** | | краевой бюджет |
| **216** | **216** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **432** | | федераль­ный бюд­жет |
| **30** | **30** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **60** | | местный бюджет |
|  |  |  | **360** | **932** | | | **629** | |  |  | |  |  | |  | | | **1921** | | внебюджет­ные источ­ники |
| **3** | **Мероприятие 1.1.**  Предоставление  грантов на развитие  предпринимательской деятельности в  сельской местности | **2013-2015 гг.** |  | **1560** | **4037** | | | **2129** | |  |  | |  |  | |  | | | **7726** | | всего |
| 954 | 2859 | | | 1500 | |  |  | |  |  | |  | | | 5313 | | краевой бюджет |
| 216 | 216 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | 432 | | федераль­ный бюд­жет |
| 30 | 30 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | 60 | | местный бюджет |
|  |  |  | 360 | 932 | | | 629 | |  |  | |  |  | |  | | | 1921 | | внебюджет­ные источ­ники |
| 4 | Задача 2.  Удовлет­ворение потребно­сти сельского ­  населения, в том числе молодых семей и  молодых специа­листов, в благоуст­роенном жилье | 2013­2020 гг. | Администрация Михайловского района, Комитет по образованию и делам молодежи Администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) (по согласова­нию) | **9085** | **12780** | | | **2898** | | **1647** | **1660** | | **4543** | **23890** | | **4217** | | | **60720** | | всего по разделу |
|  |  | **1594** | **608** | | | **719** | | **428** | **430** | | **1314** | **1214** | | **1187** | | | **7494** | | краевой бюджет |
|  |  | **3055** | **2774** | | | **1379** | | **725** | **730** | | **1516** | **15523** | | **1386** | | | **27088** | | федераль­ный бюд­жет |
|  |  | **4436** | **9398** | | | **800** | | **494** | **500** | | **1713** | **7153** | | **1644** | | | **26138** | | внебюджет­ные источ­ники |
| 5 | Мероприятие 2.1. Улучшение жилищ­ных  условий граж­дан, проживающих в сельской мест­ности, в том числе мо­лодых семей и молодых специали­стов, всего | 2013­2020 гг. | Администрация Михайловского  района  района, Комитет по образованию и делам молодежи,  органы местного самоуправления (по согласова­нию) | **9085** | **12780** | | | **2898** | | **1647** | **1660** | | **4543** | **23890** | | **4217** | | | **60720** | | всего |
|  | 1594 | 608 | | | 719 | | 428 | 430 | | 1314 | 1214 | | 1187 | | | 7494 | | краевой бюджет |
|  | 3055 | 2774 | | | 1379 | | 725 | 730 | | 1516 | 15523 | | 1386 | | | 27088 | | федераль­ный бюд­жет |
|  | 4436 | 9398 | | | 800 | | 494 | 500 | | 1713 | 7153 | | 1644 | | | 26138 | | внебюджет­ные источ­ники |
| 6 | улучшение жилищ­ных  условий граж­дан, проживающих в сельской мест­ности | 2013-2020 гг. |  | **2896** | **5252** | | |  | |  |  | | **2664** | **10638** | | **2705** | | | **24155** | | всего |
|  |  | 490 | 304 | | |  | |  |  | | 703 | 521 | | 700 | | | **2718** | | краевой бюджет |
|  | 939 | 209 | | |  | |  |  | | 812 | 6926 | | 815 | | | **9701** | | федераль­ный бюд­жет |
| 1467 | 4739 | | |  | |  |  | | 1149 | 3191 | | 1190 | | | **11736** | | внебюджет­ные источ­ники |
| 7 | улучшение жилищ­ных  условий мо­лодых семей и молодых специали­стов |  |  | **6189** | **7528** | | | **2898** | | **1647** | **1660** | | **1879** | **13252** | | **1512** | | | **36565** | | всего |
| 1104 | 304 | | | 719 | | 428 | 430 | | 611 | 693 | | 487 | | | **4776** | | краевой бюджет |
| 2116 | 2565 | | | 1379 | | 725 | 730 | | 704 | 8597 | | 571 | | | **17387** | | федераль­ный бюд­жет |
| 2969 | 4659 | | | 800 | | 494 | 500 | | 564 | 3962 | | 454 | | | **14402** | | внебюджет­ные источ­ники |
| 8 | Задача 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2013-2018 гг. | Органы местного самоуправления (по согласова­нию), Управление сельского хозяйства Администрации района, Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям | **871** | **2008** | | | **5330** | | **1700** | **805** | | **990** |  | | **2200** | | | **13904** | | всего по разделу |
| **400** | **1170** | | | **3196** | | **950** | **700** | | **700** |  | | **1700** | | | **8816** | | краевой бюджет |
| **471** | **838** | | | **1334** | | **700** | **70** | | **99** |  | | **400** | | | **3912** | | местный бюджет |
|  |  | | | **800** | | **50** | **35** | | **191** |  | | **100** | | | **1176** | | внебюджет­ные источ­ники |
| **9** | Мероприятие 3.1. Предоставление грантов на поддер­жку местных ини­циатив | 2013-2018 гг | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации Михайловского района; органы местного самоуправления (по согласова­нию) | **871** | **2008** | | | **5330** | | **1700** | **805** | | **990** |  | | **2200** | | | **13904** | | всего |
| 400 | 1170 | | | 3196 | | 950 | 700 | | 700 |  | | 1700 | | | **8816** | | краевой бюджет |
| 471 | 838 | | | 1334 | | 700 | 70 | | 99 |  | | 400 | | | **3912** | | местный бюджет |
|  |  | | | 800 | | 50 | 35 | | 191 |  | | 100 | | | **1176** | | внебюджетные источники |
| 10 | Проект по направлению «Сельский парк» (строительства парка в с. Михайловское) | 2013 г. |  | **871** |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **871** | | всего по проекту |
| 400 |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **400** | | краевой бюджет |
| 471 |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **471** | | местный бюджет |
| 11 | Проект по направлению «Парк мечты» (строительство зоны отдыха в с. Ракиты) | 2014 г. |  |  | **2008** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **2008** | | всего |
|  | 1170 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **1170** | | краевой бюджет |
|  | 838 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | | **838** | | местный бюджет |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |
| 12 | Строительство детской площадки в с.Ракиты | 2016 г. |  |  |  | | |  | | 1700 |  | |  |  | |  | | | 1700 | | всего |
|  |  | | |  | | 950 |  | |  |  | |  | | | 950 | | краевой бюджет |
|  |  | | |  | | 700 |  | |  |  | |  | | | 700 | | местный бюджет |
|  |  | | |  | | 50 |  | |  |  | |  | | | 50 | | внебюджетные источники |
| 13 | Строительство (ремонт) объектов общественной инфраструктуры.  Грантовая поддержка  (с. Бастан, с. Михайловское) | 2017 г. |  |  |  | | |  | |  | 805 | |  |  | | **2200** | | | 2805 | | всего |
|  |  | | |  | |  | 700 | |  |  | | 1700 | | | 2400 | | краевой бюджет |
|  |  | | |  | |  | 70 | |  |  | | 400 | | | 470 | | местный бюджет |
|  |  | | |  | |  | 35 | |  |  | | 100 | | | 235 | | внебюджетные источники |
| 14 | Проект по направлению «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок» Создание спортивных игровых площадок на стадионе «Олимп» в с. Михайловское | 2015 г. |  |  |  | | | **3330** | |  |  | |  |  | |  | | | **3330** | | всего |
|  |  | | | 1998 | |  |  | |  |  | |  | | | 1998 | | краевой бюджет |
|  |  | | | 590 | |  |  | |  |  | |  | | | 590 | | местный бюджет |
|  |  | | | 742 | |  |  | |  |  | |  | | | 742 | | внебюджетные источники |
| 15 | Проект по направлению «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок» «Обустройство спортивной и детской игровой площадок в микрорайоне «Южный» в с. Михайловское | 2015 г. |  |  |  | | | **2000** | |  |  | |  |  | |  | | | **2000** | | всего |
|  |  | | | 1198 | |  |  | |  |  | |  | | | 1198 | | краевой бюджет |
|  |  | | | 744 | |  |  | |  |  | |  | | | 744 | | местный бюджет |
|  |  | | | **58** | |  |  | |  |  | |  | | | **58** | | внебюджетные средства |
| 16 | Проект «Благоустройство приклубной территории» в с. Михайловское | **2018** |  |  |  | | |  | |  |  | | **990** |  | |  | | | **990** | | всего |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | 700 |  | |  | | | 700 | | краевой бюджет |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | 99 |  | |  | | | 99 | | местный бюджет |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | 191 |  | |  | | | 191 | | внебюджетные средства |
| 17 | Задача 4. Поощре­ние и популяриза­ция достижений в сфере развития сельских террито­рий\* | 2013-­2020 гг. |  | **264** | **350** | | | **300** | | **300** | **300** | | **300** | **300** | | **300** | | | **2414** | | всего по разделу |
| **64** | **150** | | | **100** | | **100** | **100** | | **100** | **100** | | **100** | | | **814** | | Краевой бюджет |
| **200** | **200** | | | **200** | | **200** | **200** | | **200** | **200** | | **200** | | | **1600** | | внебюджетные средства |
| 18 | Мероприятие 4.1. Организация тру­дового соревно­вания в агропро­мышленном ком­плексе, материальное стимулирование в его рамках участ­ников соревнова­ния, организация конкурсов профес­сионального ма­стерства, матери­альное стимулиро­вание его участни­ков\* | 2013­-  2020 гг. | Управ­ление сельского хозяйства Михайловского района | **264** | **350** | | | **300** | | **300** | **300** | | **300** | **300** | | **300** | | **2414** | | | всего |
| 64 | 150 | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | **814** | | | Краевой бюджет |
|  |  |  | 200 | 200 | | | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | **1600** | | | внебюджетн ые источ­ники |
| 19 | Задача 5. Повыше­ние уровня комп­лексного обустрой­ства населенных пунктов, располо­женных в сельской местности, объек­тами социальной и инженерной ин­фраструктуры | 2013­-  2020 гг. | Администрация Михайловского района, органы местного самоуправления (по согласова­нию) | **20506** | **30894** | | | **13225** | | **2200** | **28050** | | **14680** | **19350** | | **409550** | | **538455** | | | всего по разделу |
| **10299** | **25866** | | | **7236** | | **100** |  | | **4471** | **17575** | | **328000** | | **393547** | | | краевой бюджет |
| **6941** | **2835** | | | **3876** | |  | **28000** | | **8709** | **0** | |  | | **50361** | | | федераль­ный бюд­жет |
| **3266** | **2193** | | | **2113** | | **2100** | **50** | | **1500** | **1775** | | **81550** | | **94547** | | | местный бюджет |
|  |
| 20 | Мероприятие 5.1.  Развитие сети  образовательных учреждений в сельской местности | 2013­-  2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района | **14114** | **21169** | | | **304** | | **2100** |  | | **5971** | **19300** | | **409500** | | **472458** | | | всего |
| 8799 | 20934 | | |  | | 100 |  | | 4471 | 17575 | | 328000 | | **379879** | | | краевой бюджет |
| 4125 |  | | |  | |  |  | |  | 0 | |  | | **4125** | | | федеральный бюджет |  |
|  | **1190** | **235** | | | **304** | | **2000** |  | | **1500** | **1725** | | **81500** | | **88454** | | | местный  бюджет |
| 21 | Реконструкция детских садов №1, №2, №4, №6 | 2013-2014 |  | **10077** | **21169** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **31246** | | | всего |
| 8799 | 20934 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **29733** | | | краевой бюджет |
| 610 |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **610** | | | федеральный бюджет |
| 668 | 235 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **903** | | | местный бюджет |
| 22 | Строительство дополнительного корпуса МСШ № 1 | 2020 |  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | | **190000** | | **190000** | | | всего |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  | | 152000 | | 152000 | | | Краевой бюджет |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | | 38000 | | 38000 | | | местный бюджет |
| 23 | Ремонт школ района: МСШ № 2(обустройство выгребной ямы), ЗСШ (ремонт фундамента), Полуямской школы, Ащегульской (ремонт котла), Назаровской (ремонт отопительной системы), Неводской(ремонт крыши) Михайловский лицей (ремонт крыши), ДЮСШ (ремонт канализации, установка теплосчетчиков)  Капитальный ремонт крыши школы № 1 в с. Михайловское (По программе КАИП) | 2013-2018 | 7 | **4037** |  | | | 304 | | 2100 |  | | 5471 | 6300 | |  | | **18212** | | | всего |
|  |  |  | | |  | | 100 |  | | 4471 | 5225 | |  | | **9796** | | | Краевой бюджет |
|  | 3515 |  | | |  | |  |  | |  | 0 | |  | | **3515** | | | Федеральный бюджет |
|  | 522 |  | | | 304 | | 2000 |  | | 1000 | 1075 | |  | | **4901** | | | местный бюджет |
| 24 | Строительство школы в р.п. Малиновое Озеро по программе 85х85 на 360 мест | 2018-2020 |  |  |  | | |  | |  |  | | **500** |  | | **219500** | | **220000** | | | всего |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  | | 176000 | | **176000** | | | Краевой бюдет |
|  |  | | |  | |  |  | | 500 |  | | 43500 | | **44000** | | | **Местный бюджет** |
| 25 | Реконструкция здания спорткомплекса лицея | 2019 |  |  |  | | |  | |  |  | |  | 13000 | |  | | **13000** | | | всего |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  | 12350 | |  | | **12350** | | | Краевой бюджет |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  | 650 | |  | | **650** | | | **Местный бюджет** |
| 26 | Мероприятие 5.2.  Развитие культуры | 2016-2020 | Администрация Михайловского района, органы местного самоуправления (по согласова­нию) |  |  | | |  | | **100** | **50** | |  | **50** | | **50** | | **250** | | | всвсего |
|  |  |  |  |  | | |  | | **100** | **50** | |  | **50** | | **50** | | **250** | | | В местный бюджет |
| 27 | Ремонт сельских домов культуры | 2016-2020 |  |  |  | | |  | | **100** | **50** | |  | **50** | | **50** | | **250** | | | всвсего |
|  |  |  | | |  | | **100** | **50** | |  | **50** | | **50** | | **250** | | | В местный бюджет |
| 28 | Мероприятие 5.3. Развитие водоснабжения, теплоснабжения, канализования , природоохранные мероприятия в сельской местности | 2013- 2018 гг. | Администрация Михайловского района, Администрации сельских поселений, предприятия ЖКХ | **1875** | **9150** | | | **12921** | |  | **28000** | | **8709** |  | |  | | **60655** | | | всего |
| **1500** | **4932** | | | **7236** | |  |  | |  |  | |  | | **13668** | | | краевой бюджет |
|  | **2835** | | | **3876** | |  | **28000** | | **8709** |  | |  | | **43420** | | | федераль­ный бюд­жет |
| **375** | **1383** | | | **1809** | |  |  | |  |  | |  | | **3567** | | | местный бюджет |
| 29 | Расчистка и благоустройство озера «Михайловское» площадью 48,1 га | 2017-2018 г. |  |  |  | | |  | |  | **28000** | | **8709** |  | |  | | **36709** | | | всего |
|  |  | | |  | |  | **28000** | | 8709 |  | |  | | **36709** | | | федеральный бюджет |
| 30 | Разработка схем теплоснабжения во всех поселениях | 2014 |  |  | **150** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **150** | | | всего |
|  | 150 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **150** | | | местный бюджет |
| 31 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Михайловское (в рамках ФЦП по разделу «Чистая вода» | 2013-2015 |  | **1875** | **9000** | | | **12921** | |  |  | |  |  | |  | | **23796** | | | всего |
|  | 1500 | 4932 | | | 7236 | |  |  | |  |  | |  | | **13668** | | | краевой бюджет |
|  | 0 | 2835 | | | 3876 | |  |  | |  |  | |  | | **6711** | | | федеральный бюджет |
|  |  | 375 | 1233 | | | 1809 | |  |  | |  |  | |  | | **3417** | | | местный бюджет |
| 32 | Капитальный ремонт водозаборной скважины, с. Ракиты, | 2014 |  |  | **1450** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **1450** | | | всего |
|  |  | 1160 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **1160** | | | краевой бюджет |
|  |  | 290 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **290** | | | местный бюджет |
| 33 | Мероприятие 5.4. Развитие сети авто­мобильных дорог, ведущих к общест­венно значимым объектам сельских населенных пунк­тов, а также к объектам про­изводства и перера­ботки сельскохозяй­ственной продукции | 2013-2014 гг. | Администрация Михайловского района, Администрации сельских поселений, предприятия отрасли дорожного хозяйства | **4517** | **575** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **5092** | | | всего |
| **2816** |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **2816** | | | федераль­ный бюд­жет |
| **1701** | **575** | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **2276** | | | местный бюджет |
| 34 | Капитальный ремонт дорог и сооружений (тротуаров и пешеходных переходов) к социально значимым объектам (школа, детский сад) в с. Михайловское | 2013-2014 |  | 1553 | 575 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **2128** | | | всего |
| 1553 | 575 | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **2128** | | | местный бюджет |
| 35 | Капитальный ремонт дорог к социально значимым объектам с. Ракиты | 2013 |  | 2964 |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **2964** | | | всего |
| 2816 |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **2816** | | | федеральный бюджет |
| 148 |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **148** | | | мстный бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

Михайловского района

от 28.10.2019 № 484

**ОБЪЕМ**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района» на 2013 - 2020 годы**

|  |
| --- |
| Источники и направления расходов |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 90 | 10 |
| Всего финансовых затрат | **32286** | **50069** | **23882** | **5847** | **30815** | **20513** | **43540** | **416267** | **623219** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | **13311** | **30653** | **12751** | **1578** | **1230** | **6585** | **18889** | **330987** | **415984** |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | **10212** | **5825** | **5255** | **725** | **28730** | **10225** | **15523** | **1386** | **77881** |
| из местного бюджета | **3767** | **3061** | **3447** | **2800** | **120** | **1599** | **1775** | **81950** | **98519** |
| из внебюджетных источников | **4996** | **10530** | **2429** | **744** | **735** | **2104** | **7353** | **1944** | **30835** |
| Капитальные вложения | **32022** | **49719** | **23582** | **5547** | **30515** | **20213** | **43240** | **415967** | **620805** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | **13247** | **30503** | **12651** | **1478** | **1130** | **6485** | **18789** | **330887** | **415170** |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | **10212** | **5825** | **5255** | **725** | **28730** | **10225** | **15523** | **1386** | **77881** |
| из местного бюджета | **3767** | **3061** | **3447** | **2800** | **120** | **1599** | **1775** | **81950** | **98519** |
| из внебюджетных источников | **4796** | **10330** | **2229** | **544** | **535** | **1904** | **7153** | **1744** | **29235** |