План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Михайловском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Планируемые сроки строительства | Факт 2020 (тыс. руб.) | План на 2021 год, (тыс. руб.) | План на 2022год, (тыс. руб.) | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | а/д Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области | км 252+000 - км 260+300; | краевой бюджет | 12643 | 2020 | 12643 |  |  | 100 | Ремонт основания и асфальтобетонного покрытия ШПО |
| 1.2 | а/д Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области | км 203+400 - км 213+400; | краевой бюджет | 16558,57 | 2021-22 |  | 10000 | 6558,6 |  | Ремонт основания и асфальтобетонного покрытия ШПО |
| 1.3 | а/д Рубцовск-Угловское -Михайловское | км 146+800 - км 153+800 | краевой бюджет | 11072,58 | 2021-2022 |  | 10000 | 1072,6 |  | Ремонт основания и асфальтобетонного покрытия ШПО |
| 1.4 | а/д Малиновое озеро-граница рес. Казахстан | км 0+000- км 2+000 | краевой бюджет | 11739,06 | 2020 | 11739,1 |  | - | 100 | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(а/б) |
| 1.5 | а/д Малиновое озеро-граница рес. Казахстан | км 17+450- км 23+450 | краевой бюджет | 11220 | 2021-2022 |  | 5610 | 5610 |  | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(щеб) |
| 1.6 | а/д Назаровка- Николаевка | Км 13+000-км 15+000 | краевой бюджет | 3740,566 | 2020-2021 | 3740,6 |  |  | 100 | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(щеб. пок) |
| 1.7 | а/д Ключи - Петухи - Каип - Ащегуль - Назаровка – Михайловское | км 64+500 - км 66+500 | краевой бюджет | 11740 | 2021 |  | 11740 |  |  | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(а/б. пок) |
| 1.8 | УДС ул. Центральная от дома № 8 до дома № 68 в с.Михайловское |  | Краевой и Местный бюджет | 2043,436 | 2020 | 2043,4 |  | - | 100 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.9 | УДС ул. Центральная, Пионерская, Боровая |  | Краевой и Местный бюджет | 2040,466 | 2020 | 2040,5 |  | - | 100 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.10 | Обустройство площади в с.Михайловское |  | Краевой и Местный бюджет | 4599,88 | 2020 | 4599,9 |  |  | 100 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.11 | УДС ул. К. Маркса в с.Михайловское |  | Краевой и Местный бюджет | 2148,0 | 2021 |  | 2148,0 |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |

|  | 2. Объекты инженерной инфраструктуры |
| --- | --- |
|  | Теплоснабжение |
| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строительства, реконструкции (тыс. руб) | Планируемые сроки строи-тельства | Факт 2020г | План 2021 г | % готов ности | Мероприятия капитального характера |
| 2.1 | котельная № 1 | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 1085 | 2020 | 1085 | 0 | 100 | Замена котлов |
| 2.2. | котельной № 10 | с. Ракиты | Краевой, районный бюджет | 13556 | 2019-2020 | 1653 | 0 | 100 | замена трех котлов капитальный ремонт 1500 м тепловых сетей |
| 2.3 | Заозерная школа | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 1800 | 2020 | 1800 | 0 | 100 | Замена котлов на котельной |
| 2.4 | Котельная № 8 | с. Николаевка | Краевой, районный бюджет | 300 | 2020 | 300 | 0 | 100 | ремонт галерии углеподачи |
| 2.5. | Приобретено оборудование для тепловых комплексов на котельных № 1 и № 2 | С. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 3030 | 2020 | 3030 | 0 | 100 | Приобретено оборудование для тепловых комплексов |
| 2.6 | Котельные № 13 | р.п.Малиновое Озеро | Краевой, районный бюджет | 330 | 2020 | 330 | 0 | 100 | Замена котлов |
| 2.7 | Капитальный ремонт тепловых сетей | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 45053 | 2020-2021 | 209 | 44844 | 46 | Замена тепловых сетей |
|  | Водоснабжение |
|  | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Плани-руемые сроки строи-тельства | Факт 2020 | План на 2021 | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| 2.8 | Водозаборная скважина по ул. Железнодорожная | с. Михайловское | Краевой и местный бюджет | 1512 | 2019-2020 | 90 | 0 | 100 | Ремонт водозаборной скважины |
| 2.9 | Замена водопроводных сетей | с. Михайловское | Краевой и местный бюджет | 340 | 2020-2021 | 220 | 120 | 65 | Замена водопроводных сетей |
| 2.10 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водонапорного узла | с. Полуямки | Краевой и местный бюджет | 2382 | 2021 | 0 | 2382 | 0 | Капитальный ремонт |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Плани-руемые сроки строи-тельства | Факт 2020 г. | План 2021 г. | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обустройство центральной площади | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 4508 | 2020 | 4508 | - | 100 | Обустройство центральной площади |
| 3.2 | Обустройство пешеходной дорожки | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 4667 | 2021 | - | 4667 | 0 | Обустройство пешеходной дорожки |
| 3.3 | Освещение | с. Бастан | краевой, местный бюджеты | 988 | 2020 | 988 | - | 100 | Освещение по ул. Ленина |
| 3.4 | Строительство ФАП | с. Назаровка | краевой, местный бюджеты | 3956 | 2020 | 3956 | - | 100 | Строительство нового здания ФАП |
| 3.5 | Строительство спортивной площадки | с. Назаровка | краевой, местный бюджеты | 450 | 2020 | 450 | - | 100 | Строительство спортивной площадки (установка металлических конструкций, ограждения монтаж освещения) |
| 3.6 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 2540 | 2021 | 0 | 2540 | 0 | Обустройство пешеходной дорожки в с. Михайловское |
| 3.7 | Обустройство зоны отдыха | с. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 2602 | 2021 | 0 | 2602 | 0 | Обустройство зоны отдыха |