АДМИНИСТРАЦИЯ АЩЕГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 04 марта 2022 года |  | № 8 |
| --- | --- | --- |
|  | с.Ащегуль |  |

Об организации пропуска паводковых

вод в весенний период 2022  года.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного пропуска паводковых вод по территории Администрации Ащегульского сельсовета, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в весенний период 2022  года,

1. Создать штаб по организации пропуска паводковых вод в Администрации Ащегульского сельсовета под личным руководством, работу штаба спланировать согласно плану профилактических и организационно-технических мероприятий в период  подготовки и пропуска паводковых вод;

2. Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега  проездов и пропуску талых вод;

3. Выявить объекты, угрожаемые подтоплениями;

4. Обследовать водопропускные сооружения, принять меры по их очистке;

5. Провести очистку водозаборов, сливных колодцев, канализаций, водосточных систем и тому подобных объектов для беспрепятственного стока паводковых вод, своевременно производить скол льда и освобождать водостоки от возможных заторов;

6. Спланировать дежурство специальной техники в период обильного снеготаяния;

7. Активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

8. Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей, спланировать мероприятия по созданию условий для временного проживания.

9.Все подготовительные мероприятия завершить к 10.03.2022.

10.Контроль за работой штаба и выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                                         В.Э.Креймер

##### Приложение

к распоряжению Администрации

Ащегульского сельсовета

Михайловского района Алтайского края

От04.03. 2022 года № 8

# Состав

сил и средств  Администрации Ащегульского сельсовета,  привлекаемых для

проведения предупредительных  мероприятий и ликвидации последствий весеннего паводка

| Наименование населенного пункта | Наименование службы, организации | Количество привлекаемых сил и средств |
| --- | --- | --- |
| с. Ащегуль | Дорожная служба (ГУП ДХ ДРСУ) |  |
|  | Автогрейдер ДЗ-180 | 1 |
|  | Бульдозер К-701 | 1 |
|  | ООО КХ «Партнер» |  |
|  | АС - машина | 1 |
|  | Бульдозер К-701 | 1 |
|  | Личный состав | 6 |
|  | Универсальный погрузчик | 1 |
|  | Администрация с. Ащегуль |  |
|  | УАЗ 220695 - 04 | 1 |
|  | ###### Личный состав | 3 |
|  | ПЧ-105 |  |
|  | Пожарный автомобиль |  |
|  | #### Личный состав | 6 |
|  | Ащегульский ФАП |  |
|  | Личный состав | 2 |

##### Приложение

к распоряжению Администрации

Ащегульского сельсовета

Михайловского района Алтайского края

от 04.03 2022 г. № 8

ШТАБ

по организации пропуска паводковых вод в Администрации Ащегульского сельсовета Михайловского района Алтайского края

- Начальник штаба -  Креймер В.Э. – глава Администрации сельсовета

- Кладиева Л.А. –завуч Ащегульской школы

3. Кожанов С.А.       – глава ООО КФХ «Партнер»

4. Кравчук Т.А.    - фельдшер ФАП

Обращение к гражданам

Уважаемые жители с. АЩЕГУЛЬ! Администрация Ащегульского сельсовета обращается с просьбой. В период весеннего паводка жителям усадеб подверженных ежегодным подтоплениям паводковыми водами провести все необходимые предупредительные мероприятия, а именно:

- восстановить или при необходимости сделать новые русла для стока талых вод на прилегающей территории к усадьбам;

- заблаговременно до наступления паводка провести изъятие и обеспечить дальнейшее хранение продуктов находящихся в погребах;

Доводим до Вашего сведения в связи с ограниченными возможностями оказания технической помощи по причине малого количества транспорта и специальной техники на территории поселения и района просим по возможности провести мероприятия указанные выше самостоятельно.

При возникновении критических ситуаций обращаться в Администрацию поселения.

В случае если требуется эвакуация звонить по тел. 28-3-43

С уважением глава Ащегульского сельсовета!

Уведомление

Уважаемый (ая) ___________________________________________

Администрация Ащегульского сельсовета уведомляет Вас, что в случае подтопления вашего жилья талыми водами, Вы можете временно разместиться в здании Ащегульской средней школы.

В связи  с предстоящим таянием снега и возможным подтоплением,  Администрация Ащегульского сельсовета просит Вас предпринять все меры к недопущению ЧС.

В случае необходимой экстренной помощи, просим обращаться по телефону:

28-3-43  сотовый  8 961 985 0710

Глава Администрации  сельсовета                                               В.Э.Креймер

Число_________                Роспись_________    Ф.И.О._______________

Уведомление

Уважаемый (ая) ___________________________________________

Администрация Ащегульского сельсовета уведомляет Вас, что в случае подтопления вашего жилья талыми водами, Вы можете временно разместиться в здании Ащегульской средней школы.

В связи  с предстоящим таянием снега и возможным подтоплением,  Администрация Ащегульского сельсовета просит Вас предпринять все меры к недопущению ЧС.

В случае необходимой экстренной помощи, просим обращаться по телефону:

28-3-43  сотовый  8 961 985 0710

Глава Администрации  сельсовета                                               В.Э.Креймер

Число_________                Роспись_________    Ф.И.О.____________

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Ащегульского сельсовета

_________В.Э.Креймер

04.03. 2022 г.

Маршруты очистки русел стока талых вод в весенний период 2022  года

с. Ащегуль

(поступление воды с полей)

Задание трактористу:

Маршрут №1

ул. Смоленская № 1; (0,8 км.)

ул.Смоленская, № 10а (0,4 км);

ул. Смоленская, № 15 (0,4 км)

Маршрут №2

ул. Школьная, № 11 (0,5 км)

ул.Школьная, №39 (0,5 км)

Маршрут №3

ул.Гоголя (1,0)

ул.Гоголя, № 32 (0,5 км)

Маршрут №4

ул.Ленина, №7  (0,5км)

Маршрут №5

Объездная дорога на ОТФ (0,5 км)