**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022 № 94

с. Михайловское

О подготовке к безопасному пропуску

паводковых вод в весенний период 2022 года

на территории Михайловского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 года №15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решения КЧС №1 Михайловского района, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2022 года, а также оперативного решения вопросов связанных с противопаводковыми мероприятиями ПОСТАНОВЛЯЮ:

**1**. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Михайловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2022 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Михайловского района Алтайского края (председатель комиссии – Юрьев Е.А.).

**2**. Единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Михайловского района Алтайского края (Гребе С.Н.) организовать мониторинг прохождения паводка и весеннего половодья на территории Михайловского района, взаимодействие сил и средств Михайловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края в период паводка (половодья), информирование сельских поселений, учреждений, организаций о складывающейся обстановке по паводку.

**3.** Управлению по ЖКХ, строительству, транспортному обслуживанию, дорожной деятельности Администрации Михайловского района Алтайского края (и.о Краснобрыжев В.Н.):

**3.1.** Обеспечить устойчивое функционирование системы водопропускных труб автомобильных дорог, мостов, попадающих в зоны возможного подтопления.

**3.2.** Провести подготовительные мероприятия по снижению риска возможных повреждений систем водо, тепло, энергоснабжения и связи в результате паводка и весеннего половодья.

**3.3.** Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка и весеннего половодья местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

**4.**Отделу по благоустройству и дорожной деятельности Администрации Михайловского района Алтайского края совместно с отделом ГО и ЧС (Краснобрыжев В.Н., Иванов А.А.) в срок до 16 марта 2022 г. совместно с Администрациями сельсоветов и поселкового совета организовать расчистку русла прохождения талой воды от мусора, деревьев, других нагромождений и установить на период паводка и весеннего половодья круглосуточное наблюдение.

**5.**Комитету по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края (Герасимов А.Н.) до 22.03.2022 г. организовать и провести во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях урок ОБЖ по правилам поведения и безопасности на водных объектах в период таяния льда и ледохода, также провести беседу на данную тему с родителями на родительских собраниях.

**6.** Отделу ГО и ЧС Администрации Михайловского района Алтайского края (Иванов А.А.):

**6.1.** На время прохождения паводковых вод, а также в периоды ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах установить круглосуточное дежурство ответственных лиц.

**6.2.** В соответствии с прогнозом весенне-летнего половодья на водных объектах Михайловского района Алтайского края на 2022 год, уточнить сценарий развития возможного паводка, проверить и провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения населения, проживающего на затопляемых и подтопляемых территориях.

**6.3.** Проверить организацию надежной телефонной и радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления.

**6.4.** Определить состав материально-технических сил и средств, проверить их на готовность к применению.

**6.5.** Организовать взаимодействие и контролировать ход выполнения противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Михайловского района Алтайского края.

**6.6.** В период прохождения половодья ежедневно принимать, обобщать и анализировать полученную информацию о складывающейся в Михайловском районе паводковой ситуации и о принимаемых мерах. Своевременно информировать о ситуации главу района и Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

**6.7.** Организовать информирование населения о действиях при угрозе подтопления через публикации в средствах массовой информации, распространение памяток и листовок, на собраниях граждан и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате паводковых явлений.

**6.8.** В срок до 1 апреля 2022 г. провести анализ проделанных работ и заслушать глав (Администраций) сельсоветов, поссовета и руководителей организаций о ходе выполнения мероприятий и степени готовности к пропуску паводковых вод.

**7.Рекомендовать:**

**7.1.** Главам (Администраций) сельсоветов и поссовета, входящих в состав территории Михайловского района Алтайского края:

**7.1.1.**До 18 марта 2022 г. создать оперативные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем на подведомственной территории. Копии распорядительных актов о создании оперативных групп представить в отдел ГОЧС Администрации Михайловского района Алтайского края в срок до 18 марта 2022 г.

**7.1.2.** Организовать и провести проверку систем оповещения населения и предоставить документально результаты данных проверок в отдел ГО и ЧС Администрации района до18 марта 2022 года.

**7.1.3.** Представить в Администрацию Михайловского района Алтайского края к 20 марта 2022 г. план комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводкоопасных районах для согласования и принятия соответствующего решения.

**7.1.4.** Ответственным лицам осуществлять контроль (сбор информации) за состоянием уровня паводковых вод для дальнейшей передачи информации с 08 до 09 часов ежедневно, начиная с 1 апреля 2022 г. в ЕДДС Администрации Михайловского района Алтайского края по тел. 8(38570) 22-8-12.

**7.1.5. Организовать:**

а) привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска паводка и весеннего половодья с предварительным заключением договоров;

б) выполнение мероприятий по инженерной защите населенных пунктов, жилищного фонда, производственных и сельскохозяйственных объектов, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том числе выполнение мероприятий по уборке и расчистке русел талых вод у мостков и по очистке и восстановлению водопропускных труб и водоотводных каналов.

в) обвалование территорий предприятий, организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности подтопления;

г) уточнение перечня организаций, имеющих водооткачивающую технику, в целях возможного использования ее для откачки воды из подтопленных территорий и подвалов зданий;

д) круглосуточное дежурство в период весеннего половодья и паводка на важных объектах;

е) выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период половодья;

ж) выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления;

з) выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов временного размещения к приему населения, пострадавшего в результате возможного паводка, весеннего половодья и подтоплений ливневыми и грунтовыми водами;

и) проведение профилактической работы с населением по правилам безопасности в случае паводка и подтопления населенных пунктов талыми, грунтовыми водами;

к) работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по безаварийному пропуску паводка и весеннего половодья;

л) выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску паводка и весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных работ;

м) выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся аварийно-спасательных служб (отрядов) и аварийно-восстановительных бригад к действию по назначению;

н) выполнение мероприятий по принятию неотложных мер против попадания в реки и водоемы вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства;

о) выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения в период пропуска весеннего половодья, оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников питьевого водоснабжения;

п) информирование населения через средства массовой информации и в ходе проведения сходов в поселениях об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о целесообразности страхования личного имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб, о необходимости принятия самостоятельных мер по предотвращению порчи личного имущества и отводу воды от домовладений.

**7.1.6.** Определить в каждом населенном пункте самые безопасные места для возможного размещения населения, животных, техники. Ознакомить с возможными и безопасными на время паводка и весеннего половодья маршрутами руководителей организаций, сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Обеспечить в местах возможной эвакуации населения наличие запасов продовольствия, медикаментов, дров для приготовления пищи и обогрева, места для ночевок, особенно детей. Довести данную информацию до сведения населения.

**7.1.7.** Совместно с директорами школ и других детских учреждений обратить особое внимание на безопасность детей в период прохождения паводка, организовать проведение необходимых мероприятий по изучению детьми правил поведения в период паводка, при чрезвычайных ситуациях.

**7.2.**Отделению МВД России по Михайловскому району (Трушин Р.А.) в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

**7.2.1.** Обеспечить организацию оцепления, соблюдение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации.

**7.2.2.** Обеспечить пропуск по автодорогам на территории муниципального образования негабаритной спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций.

**7.2.3.** Обеспечить охрану всех форм собственности в районах затопления и возможного разрушения населенных пунктов в случае подтопления жилых домов и отселения жителей совместно с работниками противопожарной службы, жилищно-коммунального хозяйства организовать охрану жилищного фонда и обеспечить сохранность оставленного на момент паводка жилья, имущества, материальных ценностей.

**7.3.**Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах (Швец Л.А.) обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей населенных пунктов с. Михайловское, с. Ракиты, с. Ащегуль, с. Полуямки, с. Николаевка, с. Бастан, с. Назаровка, р.п.Малиновоеозеро в период паводка и весеннего половодья.

**7.4.** КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (Бокк А.А.):

**7.4.1.** В срок до 18 марта 2022 г. уточнить планы медицинского обеспечения населения поселений Михайловского района, находящегося в зоне катастрофического затопления при прохождении паводка и весеннего половодья.

**7.4.2.** Зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевязочные материалы, обеспечить их безопасное хранение.

**7.4.3.** При угрозе подтопления населенных пунктов совместно с руководителями медицинских учреждений поселений обеспечить вывоз тяжелобольных жителей в КГБУЗ «Михайловская ЦРБ».

**7.5.** Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных в населенных пунктах Михайловского района Алтайского края и имеющих филиалы, безотлагательно организовать и провести необходимые противопаводковые мероприятия в целях обеспечения безопасности производственной деятельности, сохранности оборудования и имущества.

**7.6.** Филиалу «Михайловский» ГУП ДХ «Юго-Западное ДСУ» (Мурумбаев А.В.), на основании анализа прохождения паводка и весеннего половодья в предыдущие годы запланировать и организовать выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автомобильного дорожного полотна, водопропусков.

**7.7.** Михайловскому участку Кулундинского отделения ОАО Алтайкрайэнерго и ПАО МРСК Сибири Алтайэнерго ПАО ЗЭС Волчихинский РЭС (Борисов Е.С. и Корнеев А.А.):

**7.7.1.** Уточнить и откорректировать планирующие документы по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, перечни объектов, находящихся в районах возможного подтопления, перечень сил и средств, которые будут задействоваться для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**7.7.2.** Обеспечить безаварийное и устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными подтоплениями территорий.

**8.**Заместителю главы Администрации Михайловского района по социальным вопросам (Паршин С.И.) совместно с отделом ГОЧС Администрации Михайловского района Алтайского края обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и возможных зонах затопления, предпринимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, предупреждение об ожидаемой опасности и возможной эвакуации, своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов.

**9.** Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, крестьянско-фермерских хозяйств, экстренных служб района провести корректировку сил, средств и техники и назначить приказом по организации ответственное лицо, количество человек и техники, в том числе специальной, которые могут быть задействованы для предотвращения либо ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Михайловского района. Данную информацию предоставить в отдел ГОЧС Администрации района в срок до 20.03.2022 года.

**10.** Создать оперативные группы с закреплением определённых поселений за данными группами (Приложение №1).

**11.** Утвердить план профилактических и организационно – технических мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод. (Приложение №2).

**12**. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава района Е.А. Юрьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Михайловского района

№ 94 от01.03.2022

**Состав оперативных групп, территории ответственности**

**Группа №1 с. Назаровка, с. Полуямки, с . Ащегуль.**

- Иванов А.А. – начальник отдела ГО и ЧС, МП Администрации Михайловского района;

- Тищенко В.Г. –начальник Управления по сельскому хозяйству Администрации Михайловского района;

- Акелькин В.В. – начальник отдела по спорту Администрации Михайловского района;

**Группа №2 с. Михайловское.**

- Краснобрыжев В.Н. – начальник отдела по благоустройству и дорогам;

- Шкретов М.М. – мастер МУП «УМИ»;

- Вдовин А.П. – специалист отдела ГО и ЧС

**Группа №3 с. Бастан, с. Николаевка, с. Неводное, п. Иркутский.**

- Паршин С.И. – начальник Управления по социальной политике Администрации района;

- Герасимов А.Н. – председатель комитета по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района;

- Кривошеев П.В. – ведущий специалист комитета по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района;

**Группа №4 р.п. Малиновое Озеро, с. Ракиты**

- Веклинец М.М. – главный специалист по охране труда Администрации района;

- Гребе С.Н. – старший ЕДДС;

# УТВЕРЖДЕНО

# Постановлением Администрации

# Михайловского района

№ 94 от 01.03.2022 года

## **План**

**профилактических и организационно-технических мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ района по подготовке к пропуску паводковых вод в 2022 году | До 14.03.2022  | Юрьев Е.А. |
|  | Опубликовать статьи в газете «Сельская правда», посвященные профилактическим мероприятиям от возможных подтоплений | февраль, март 2022  | Иванов А.А.Бушмина Н.Е. |
|  | Создать противопаводковые штабы в Администрациях поселений района | до 19.03.2022 | Главы Администраций поселений |
|  | Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним половодьем | до 18.03.2022 | Иванов А.А. |
|  | Разработать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зоны подтопления (особое внимание уделить скотомогильникам) | до 20.03.2022 | Швец Л.А. |
|  | Подготовить медицинские учреждения района для оказания помощи пострадавшим от паводка | до 19.03.2022 | Бокк А.А. |
|  | Разработать перечень мероприятий по созданию запасов кормов, ГСМ, расходных материалов с целью нормального функционирования СПК и КФХ района в период паводка | до 24.03.2022 | Тищенко В.Г. |
|  | Организовать контроль за хранением сильнодействующих веществ и ядохимикатов в организациях в период подготовки и пропуска вод | 18-24.03.2022 | Тищенко В.Г., Швец Л.А., Иванов А.А. |
|  | Провести дезинфекцию водопроводных сетей | **после паводка** | Швец Л.А., Азаров А.Н. |
|  | Провести очистку и ремонт козырьков над подъездами домов | до 26.03.2022 | Главы Администраций поселений  |
|  | Подготовить АС-машины к бесперебойной работе в период интенсивного таяния снега | до 26.03.2022 | Руководители организаций имеющих данный вид транспорта, Азаров А.Н., Борисов Н.А. |
|  | Создать запас топлива для котельных (10 суток) | до 26.03.2022 | Борисов Н.А., Филимонов А.Ю., руководители организаций |
|  | Определить и подготовить помещения (СДК, школ и т.д.) для экстренного отселения людей из подтапливаемых жилых домов | до 26.03.2022 | Герлец Я.Э., Иванов А.А., главы Администраций поселений. |
|  | Организовать оповещение жителей населенных пунктов в случае угрозы подтопления | В период подтопления | Красильников О.А.,Иванов А.А.,диспетчерский состав ЕДДС |
|  | Очистить водопропускные сооружения дорожной сети | до 26.03.2022 | Главы Администраций поселений Мурумбаев А.В., Азаров А.Н. |
|  | Очистить пути пропуска воды на дорожных сооружениях и территориях поселений | до 26.03.2022 | Администрация района главы Администраций поселений, Мурумбаев А.В, Азаров А.Н.  |
|  | Подготовить водозаборные сооружения к безаварийному функционированию в период паводка | до 26.03.2022 | Азаров А.Н.,   |
|  | Создать материальные запасы, строительные материалы для ликвидации последствий паводка | до 26.03.2022 | Азаров А.Н., Борисов Н.А., главы Администраций поселений |
|  | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг скотомогильников | до 26.03.2022 | Главы Администраций поселений, руководители организаций, Мурумбаев А.В, Азаров А.Н. |
|  | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг организованных свалок мусора | до 26.03.2022 | Главы Администраций поселений |
|  | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колонок, ревизию запорной арматуры на предмет исключения попадания талых вод в водопроводную сеть | до 26.03.2022 | Азаров А.Н., Борисов Н.А., Филимонов А.Ю.  |
|  | Организовать питание населения, подвергшегося затоплению и отселению из мест постоянного проживания | В период подтопления | Администрация районаАнтонова О.А., Ярышкина Г.В. |
|  | Организовать работу инженерной техники в период паводка | согласно графику | Начальники штабов Администрации района |
|  | Организовать охрану и патрулирование подтапливаемых участков в поселениях (при необходимости) | в период паводка | Трушин Р.А., Гартман М.Э, (ДНД) |
|  | Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в озерах прилегающих к поселениям Михайловского района (при необходимости)  | в период активного таяния снега | Главы Администрации с. Михайловское, с. Ащегуль, с. Назаровка, р.п. Малиновое Озеро |

Начальник отдела ГО и ЧС, МП А.А. Иванов