План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Михайловском районе

- Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Планируемые сроки строительства | Факт 2021 | План на 2022год, (тыс. руб.) | План на 2023год, (тыс. руб.) | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | а/д Рубцовск- Угловское- Михайловское | км 141+800 - км 146+800; | краевой бюджет | 113100 | 2022-2023 |  | 60000 | 53100 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.2 | а/д Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области | км 203+400 - км 213+400; | краевой бюджет | 16558,57 | 2021-22 | 16326,34 | 10000 | 6558,57 | 100% | Ремонт основания и асфальтобетонного покрытия ШПО |
| 1.3 | а/д Рубцовск-Угловское -Михайловское | км 146+800 - км 153+800 | краевой бюджет | 11072,58 | 2021-22 | 11034,53 | 10000 | 1072,58 | 100% | Ремонт основания и асфальтобетонного покрытия ШПО |
| 1.4 | а/д Малиновое озеро-граница рес. Казахстан | км 17+450- км 23+450 | краевой бюджет | 11220 | 2021-22 | 9802,736 | 5610 | 5610 | 100% | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(щеб) |
| 1.5 | а/д Назаровка- Николаевка | Км 2+000-км 7+000 | краевой бюджет | 8500 | 2022-2023 |  | 3400 | 5100 |  | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(щеб. пок) |
| 1.6 | а/д Ключи - Петухи - Каип - Ащегуль - Назаровка - Михайловское | км 64+500 - км 66+500 | краевой бюджет | 11740 | 2021 | 10458,5 | 11740 |  | 100% | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(а/б. пок) |
| 1.7 | а/д Ключи - Петухи - Каип - Ащегуль - Назаровка - Михайловское | км 65+500 - км 68+500 | Краевой и Местный бюджет | 15900 | 2022-2023 | 5300 | 10600 | - |  | Восстановление верхних слоев дорожной одежды(а/б. пок) |
| 1.8 | УДС п-т Октябрьский. с. Михайловское |  | Краевой и Местный бюджет | 3000 | 2022 |  |  | - |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.9 | УДС ул. К. Маркса в с.Михайловское |  | Краевой и Местный бюджет | 2148,0 | 2021 | 2821.0 |  |  | 100 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |

|  |  | 2. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объектов |  | Источ-ники финанси-рования |  | Полная стоимость строительства, реконструкции (тыс. руб) |  | Планируемые сроки строи-тельства |  | Факт 2021г |  | План 2022г |  | План на 2023 г |  | % готов ности |  | Мероприятия капитального характера |
| 2.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей |  | с. Михайловское |  | Краевой, районный бюджет |  | 45053 |  | 2020-2021 |  | 44844 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | Замена тепловых сетей |
| 2.2. | Объединение котельной "Лесхоз" и котельной ЦРБ в с. Михайловское Михайловского района Алтайского края |  | с. Михайловское |  | Краевой, районный бюджет |  | 5000 |  | 2021-2025 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | Объединение котлов |
| 2.3 | Замена участков тепловых сетей к тепловым пунктам №1, №2, №4, №5 в с. Михайловское, Михайловского района Алтайского края. |  | с. Михайловское |  | Краевой, районный бюджет |  | 5310 |  | 2021-2025 |  | 0 |  | 5310 |  | 0 |  | 0 |  | Замена тепловых сетей |
| 2.4 | Замена котлов в с. Назаровка Михайловского района Алтайского края |  | с. Назаровка |  | Краевой, районный бюджет |  | 960 |  | 2021-2025 |  | 0 |  | 480 |  | 480 |  | 0 |  | Замена котлов |
| 2.5. | Замена котлов в с. Полуямки Михайловского района Алтайского края |  | С. Полуямки |  | Краевой, районный бюджет |  | 400 |  | 2021-2025 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | Замена котлов |
| 2.6 | Замена участков трубопроводов по ул. Центральная, ул. Боровая, ул. Мамонтова, пер. Школьный в р.п. Малиновое Озеро |  | р.п.Малиновое Озеро |  | Краевой, районный бюджет |  | 790 |  | 2021-2025 |  | 0 |  | 225 |  | 225 |  | 0 |  | Замена участка трубопровода |
| 2.7 | Капитальный ремонт котельной в районе СХТ(котлы, оборудование) |  | с. Михайловское |  | Краевой, районный бюджет |  | 6,0 |  | 2022 |  | 0 |  | 6,0 |  | 0 |  | 0 |  | Ремонт котельной |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местонахож-дение объектов |  | Источ-ники финанси-рования |  | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) |  | Плани-руемые сроки строи-тельства |  | Факт 2021 |  | План на 2022 | План на 2023 г | % готовности |  | Мероприятия капитального характера |  |
| 2.8 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водонапорного узла |  |  | с. Михайловское |  | Краевой и местный бюджет |  | 2333 |  | 2021-2025 |  | 0 |  | 2333 | 0 | 0 |  | Капитальный ремонт |  |
| 2.9 | Замена водопроводных сетей |  |  | с. Михайловское |  | Внебюджет |  | 660 |  | 2021-2025 |  | 120 |  | 120 | 130 | 40 |  | Замена водопроводных сетей |  |
| 2.10 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водонапорного узла |  |  | с. Полуямки |  | Краевой и местный бюджет |  | 2382 |  | 2021 |  | 2382 |  | 0 | 0 | 100 |  | Капитальный ремонт |  |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Плани-руемые сроки строи-тельства | Факт 2021 г. | План 2022 г. | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обустройство пешеходной дорожки | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 8880 | 2021-2022 | 4880 | 4000 | 0 | Обустройство пешеходной дорожки |
| 3.2 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 2540 | 2021-2023 | 2540 | 0 | 0 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| 3.3 | Обустройство парковой зоны отдыха | с. Бастан | краевой, местный бюджеты | 1247 | 2022 | 0 | 1247 | 20 | Обустройство парковой зоны отдыха с. Бастан |
| 3.4 | Обустройство зоны отдыха | с. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 3602 | 2021 | 2602 | 1000 | 0 | Обустройство зоны отдыха |
| 3.5 | Капитальный ремонт Назаровского филиала Полуямской СОШ» | с. Назаровка | краевой, местный бюджеты | 10,0 | 2022 | 0 | 10,0 | 0 | Капитальный ремонт |
| 3.6 | Капитальный ремонт МБУК «Михайловский МФКЦ»(ремонт кровли здания, подвижных механизмов сцены, зрительного зала, системы внутреннего пожаротушения) | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 28,0 | 2022 | 0 | 28,0 | 0 | Капитальный ремонт «Михайловский МФКЦ» |
| 3.7 | Капитальный ремонт КГБУЗ «МСЧ Малиновое озеро» | с. Малиновое Озеро | краевой, местный бюджеты | 37,0 | 2022 | 0 | 37,0 | 0 | Капитальный ремонт КГБУЗ «МСЧ Малиновое озеро» |