**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 770

с. Михайловское

О внесении изменений в муниципальную

программу «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на

2017-2025годы»,

утвержденную постановлением

Администрации Михайловского района

Алтайского края от 30.11.2016 года № 435

С целью актуализации разделов муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», и приложений к муниципальной программе

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края от 30.11.2016 года № 435 приняв в новой редакции:

-раздел I. «Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», (прилагается);

-Приложение 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы(показателях подпрограммы) и их значениях (прилагается);

-Приложение 2 «Сведения о суммах расходов муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», (прилагается);

-Приложение 3 «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» (прилагается);

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Михайловского района .

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Герасимова А.Н.

Глава района Е.А. Юрьев

Приложение

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций**

**на 2017-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловскогорайона Алтайского края |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политикеАдминистрации Михайловского района, образовательные организации Михайловского района Алтайского края |
| Цели программы | обеспечение высокого качества образования в Михайловском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей её интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса |
| Задачи программы | создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.  Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:  проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;  - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;  - повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;  - анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Удельный вес образовательных организаций, которые частично или полностью соответствуют «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в общей численности общеобразовательных организаций |
| Сроки реализации программы | 2017-2025 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»  из: местного бюджета составляет 18 862 998 руб.  2017 год- 224 700  2018 год-1 138 298  2019 год- 2 000 000  2020 год- 3 000 000  2021 год- 3 300 000  2022 год- 1 900 000  2023 год- 4 100 000  2024 год- 2 500 000  2025 год- 700 000 |
| Ожидаемые результаты реализа-ции программы | В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.  Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества образования.  Удельный вес образовательных организаций, которые частично или полностью соответствуют «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в общей численности общеобразовательных организаций к 2025 году составит 100% |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

1. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | | |
| 2015 год  (факт) | 2016год (оценка) | Реализация муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций которые частично соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в ОО» в общей численности образовательных организаций | % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 30,8 | 46,1 | 61,5 | 61,5 | 69,2 | 76,9 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт

общеобразовательных

организаций на 2017-2025 годы»

**Сведения о суммах расходов муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт**

**общеобразовательных**

**организаций на 2017-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Цель, задачи,мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов в тыс.руб. | | | | | | | | | Всего | Источники финансирования |
| 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021год | 2022  год | 22023 год | 2024 год | 2025  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по программе | 2017-2025 годы | Комитет по образованию и делам моло-дежиАдминистрации Михайловского района Ал-тайского края | 224.7 | 1138.298 | 2 000,00 | 3000.0 | 3 300,00 | 1 900,00 | 4 100,00 | 2 500,00 | 700,0 | 18862.998 | Местный  бюджет |
| 1 | МКОУ «Ащегульская СОШ»   1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена окон 3. Замена крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 234.260 |  | 3000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
| 2 | Неводской филиал МКОУ «Николаевская СОШ»   1. Замена окон 2. Замена крыши 3. Ремонт отопления с кот. Оборудованием |  |  | 224,7 | 102.6 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |
| 3 | МКОУ «Заозёрная СОШ»   1. Замена пола 2. Замена окон 3. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 4. Замена дверей |  |  |  |  | 500.0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 4 | МКОУ «Михайловская СОШ № 1»   1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена дверей 3. Замена окон |  |  |  | 560.078 | 500,0 |  |  | 400,0  600,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ «Михайловский лицей»   1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена пола 3. Замена окон, ремонт крыльца 4. Замена Дверей |  |  |  |  | 1000.0 |  |  |  | 500,0  800,0  600,0 |  |  |  |  |
| 6 | МКОУ «Назаровская СОШ»   1. Замена окон 2. Замена крыши 3. Ремонт отопления с котельным оборудованием 4. Замена дверей |  |  |  | 36.210 |  |  | 400,0 |  |  | 1500,00 |  |  |  |
| 7 | МКОУ «Полуямская СОШ»   1. Ремонт отопления с котельным оборудованием 2. Замена дверей 3. Замена дверей |  |  |  |  |  |  | 2000,00  500,0 |  | 1200,00 |  |  |  |  |
| 8 | МКОУ «Ракитовская СОШ»   1. Ремонт отопления с котельным оборудованием 2. Замена пола |  |  |  |  |  |  | 400.0 | 300,0  600,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»   1. Ремонт крыши 2. Замена входных дверей |  |  |  | 56427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МКОУ «Малиновоозёрская СОШ»   1. Ремонт крыши 2. Подшивка потолка |  |  |  | 148723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт

общеобразовательных

организаций на 2017-2025 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, в рублях | | | | | | | | | |
| 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год | 2022-й год | 2023-й год | 2024-й год | 2025-й год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| Всего финансовых затрат | 224 700 | 1138298 | 2 000 000 | 3000 000 | 3 300 000 | 1 900 000 | 4 100 000 | 2 500 000 | 700 000 | 18 862 998 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Михайловского района | 224 700 | 1138298 | 2 000 000 | 3000 000 | 3 300 000 | 1 900 000 | 4 100 000 | 2 500 000 | 700 000 | 18 862 998 |
| из краевого бюджета на условиях софинансирования | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| из внебюджетных источников | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Прочие расходы | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Михайловского района | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| из краевого бюджета на условиях софинансирования | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| из внебюджетных источников | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |